**迭代评估报告（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2022.7.1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 21 | 项目名称 | 事件搜索引擎 |
| 迭代名称 | 第一次迭代 | 实际起止日期 | 6.20-7.1 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  制定了软件需求规约与界面原型设计，完成了软件架构文档，选定了代码规范，初步学习了网络爬虫相关技术。实现了静态的前端网站页面，完成了爬虫demo，进度符合预期，质量合格。 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  在网络爬虫技术的学习过程中出现一定的技术困难，界面原型设计有待改善。对代码仓库devcloud的使用不够熟练，故而在代码的托管和提交上出现了一些问题。迭代过程中未发生变更，不需要进行返工。 | | | |
| 经验和教训：  开发过程中应使用更细粒度的迭代方式，进行迭代计划时应更加精细，对代码仓库的操作有待改进。 | | | |