**迭代评估报告（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2022.7.14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 21 | 项目名称 | 事件搜索引擎 |
| 迭代名称 | 第二次迭代 | 实际起止日期 | 7.2-7.14 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  完成了事件信息过滤与事件内容提取，完成了用户登录系统，进行了信息的可视化部分编写（完成思维导图与按时间线排序），进行了软件的系统测试与单元测试。进度符合迭代计划，质量经合格。 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  在网络爬虫技术的使用过程中出现一定的技术困难，自然语言处理过程中对接口的调用存在一定问题。用户系统功能的拓展未完成开发，延期至下一个迭代。没有返工事项。 | | | |
| 经验和教训：  开发过程中应使用更细粒度的迭代方式，开发过程中各组员应多加沟通，确保进度的进行，制定迭代计划前应更谨慎地考虑进度。 | | | |