**迭代评估报告（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2022.9.9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 21 | 项目名称 | 事件搜索引擎 |
| 迭代名称 | 第三次迭代 | 实际起止日期 | 7.15-9.11 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  改善了自然语言处理功能，对于输入关键词后爬取的条目，按照出现的词频进行分类，使其更为实用和流畅。进度符合计划，质量可行  拓展了用户功能，增加了对于用户搜索记录与收藏项的查看功能，改善用户界面的响应逻辑。 进度符合计划，质量可行。进行了软件性能测试和封装、部署，进度按计划进行，质量符合标准，按时进行提交。 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  暑假期间迭代周期较长，开发时间不固定，小组成员沟通较少，在迭代过程中进度波动较大，较难按计划完成，开发过程中变更了自然语言处理部分的需求，未发生返工。 | | | |
| 经验和教训：  尽管暑期的迭代工作量较小，仍应将迭代细化，提升其细粒度，以免迭代计划的执行难以符合开发进度，避免开发时间不固定，小组成员沟通较少使迭代计划的执行产生问题。 | | | |